# Závěrečné vyhodnocení akce

# -

# dotace Z ROZPOČTU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ čR

| Název dotačního programu: | Podpora obnovy venkova | Dotace přidělena v roce: | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Podprogram: | --- | Evidenční číslo akce: | 2171158746 |
| Název projektu: | Oprava kaple v Hlubočci |
| Příjemce dotace: | Obec Hlubočec, se sídlem 747 69 Hlubočec č. p. 95 |
| Investor: | Obec Hlubočec, se sídlem 747 69 Hlubočec č. p. 95 |

| Popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení |
| --- |
| Realizace projektu byla provedena v rozsahu – výměna 14 ks oken 3ks dveří, z toho jedny vnitřní a dvoje venkovní, dále oprava cca. 30 m chodníku a zednické práce na 181m2 zastavěné plochy. Okna a dveře bylo nutno vyměnit z důvodů končící technické životnosti. Okna i dveře byly zhotoveny ve stejném profilu i stejném členění, aby byl zachován původní ráz budovy. Součástí výměny oken a dveří bylo provedení opravy oplechování venkovních parapetů včetně nátěrů a dále oprava fasády a vnitřních omítek porušených výměnou oken a dveří. Byla také opravena poškozená venkovní omítka na východní straně sakristie, která je součásti budovy kaple. Součástí projektu byla také oprava přilehlého chodníku. Bylo provedeno dosypání a vyrovnání podkladní vrstvy a následné předláždění poškozených a nepoužitelných betonových dlaždic novou zámkovou dlažbou. Celkovým výstupem tohoto projektu bylo zkulturnění a zlepšení vzhledu celého objektu kaple i přilehlé sakristie a okolí. Došlo k výměně komponentů, které byly na hranici technické životnosti novými prvky , čímž bylo zabráněno další devastaci budovy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dominantní objekt v obci, hodnotíme realizaci tohoto projektu včetně poskytnutí dotace, bez které by realizace pouze z vlastních prostředků nebyla možná, jako velmi dobrou. |
| Termíny přípravy a realizace akce: |
|  | Závaznost | Ukončení |
|  |  | dle Rozhodnutí | dle skutečnosti |
| Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace | --- | --- | --- |
| Vypracování a schválení projektové dokumentace | --- | --- | --- |
| Zadání akce (stavební části stavby) | --- | --- | --- |
| Realizace akce (stavební části stavby) | --- | 31.10.2009 | 27.10.2009 |
| Závěrečné vyhodnocení akce | --- | 30.4.2010 | 26.3.2010 |
| Projektované parametry akce: |
|  | Závaznost | Měrná jednotka | dle Rozhodnutí | dle skutečnosti |
| zastavěná plocha kaple počet vyměněných oken délka opraveného chodníku počet vyměněných dveří | --- --- --- --- | m² ks m ks | 181 14 30 3 | 181 14 30 3 |
| Skutečná výše nákladů / výdajů na projekt celkem v roce 2008: |  |
| Použitá výše dotace ze státního rozpočtu: | 400.000,-- | Procentuální spoluúčast: | 67,78 |
| Spoluúčast Obce Hlubočec: | 190.169,95 | Procentuální spoluúčast: | 32,22 |
| Celkem: | 590.169,95 | Celkem: | 100,00 |

| Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního příjemce dotace, razítko |
| --- | --- |
| V Hlubočci dne 26.03.2010 | Jiří NAJVERT starosta obce Hlubočec |

| Zpracoval: Vavrečková Vendula | Telefon: 553 776 030 | E-mail: obec@hlubocec.cz | Schválil: Najvert Jiří | Datum: 26.3.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |